CompotClickerr

- Opis Projektu:

  - Członkowie zespołu:

- Baniak Michał

- Bryła Michał
- Michalik Bartosz

  - Cel projektu:

Celem i Misją projektu CompotClickerr jest utworzenie gry mobilnej. Celem pobocznym projektu jest zdanie przedmiotu.

  - Potencjalny odbiorca projektu:

Magda Bryła.

Grupa wiekowa 8 - 16.

  - Metodyka:

Scrum

- Wymagania użytkownika: (HISTORYJKI)

- „Jako gracz chcę zdobywać punkty poprzez klikanie w ekran, aby mieć podstawową interakcję i postęp w grze.”

- „Jako gracz chcę mieć dostęp do sklepu z ulepszeniami, aby móc zwiększać swoją efektywność i szybciej zdobywać punkty.”

- „Jako gracz chcę, aby gra stawała się trudniejsza w miarę progresu, aby rozgrywka była ciekawa i stanowiła wyzwanie.”

- „Jako gracz chcę, aby mój postęp był automatycznie zapisywany, abym po powrocie do gry mógł kontynuować tam, gdzie skończyłem.”

- „Jako gracz chcę zdobywać poziomy i widzieć rankingi, aby mieć dodatkową motywację do dalszej gry i rywalizacji.”

- „Jako gracz chcę, aby interfejs był prosty i intuicyjny, abym łatwo mógł korzystać z funkcji gry bez zbędnego szukania.

- Harmonogram:

| Etap | Termin Realizacji | Opis działań (do realizacji) |
| --- | --- | --- |
| Analiza wstępna | 09.09.2025 | Przygotowanie do rozpoczęcia pracy w systemie scrum |
| Sprint 1 | 16.09 – 23.09 |  |
| Sprint 2 | 23.09 – 30.09 | - Backlog Item 4 – Michał Bryła - Backlog Item 6 – Michał Baniak - Backlog Item 10 – Bartek Michalik |
| Sprint 3 | 30.09 – 07.10 | - Backlog Item 7 – Michał Bryła - Backlog Item 14 – Michał Baniak - Backlog Item 8 – Bartek Michalik |
| Sprint 4 | 07.10 – 14.10 | - Backlog Item 13 – Michał Bryła - Backlog Item 17 – Michał Baniak - Backlog Item 18 – Bartek Michalik |
| Sprint 5 | 14.10 – 21.10 | - Backlog Item 2 – Michał Bryła - Backlog Item 15 – Michał Baniak - Backlog Item 9 – Bartek Michalik |
| Sprint 6 | 21.10 – 28.10 | - Backlog Item 16 – Michał Bryła - Backlog Item 12 – Michał Baniak - Backlog Item 3 – Bartek Michalik |
| Wydanie wersji 1.0 | 28.10 | Wydanie gry do domeny publicznej. |

- Backlog produktu:

4.1 Backlog Item 1
Tytuł zadania: Menu główne
Opis zadania: Stworzenie prostego Menu głównego łączącego poszczególne komponenty aplikacji. Wykonanie kilku testów integracyjnych potwierdzających działanie.
Priorytet: 10 +1
Definition of Done: Menu główne uruchamia się poprawnie, umożliwia dostęp do wszystkich kluczowych sekcji (gra, sklep, ustawienia) i przejścia działają bez błędów.

4.2 Backlog Item 2
Tytuł zadania: Utworzenie grafiki
Opis zadania: Stworzenie przy pomocy programu graficznego ikon oraz obrazków dla poszczególnych elementów aplikacji.
Priorytet: 5
Definition of Done: Wszystkie wymagane grafiki są dostępne w odpowiednich formatach i rozdzielczości, zaimplementowane w grze oraz poprawnie wyświetlane.

4.3 Backlog Item 3
Tytuł zadania: Animacja kliknięcia
Opis zadania: Opracowanie kodu z animacją kompotu. Przeprowadzenie testu działania.
Priorytet: 4
Definition of Done: Animacja wyświetla się przy każdym kliknięciu, działa płynnie i nie wpływa negatywnie na wydajność aplikacji.

4.4 Backlog Item 4
Tytuł zadania: UI sklepu
Opis zadania: Zaprojektowanie oraz zaimplementowanie sklepu umożliwiającego zakup ulepszeń. Integracja z systemem punktów.
Priorytet: 9
Definition of Done: Sklep działa, wyświetla listę ulepszeń, możliwy jest zakup, saldo punktów aktualizuje się poprawnie, a zmiany są zapisywane w stanie gry.

4.5 Backlog Item 5
Tytuł zadania: Mechanika zliczania punktów
Opis zadania: Opracowanie systemu naliczania punktów za kliknięcia i dodatkowe akcje.
Priorytet: 10
Definition of Done: Punkty są naliczane poprawnie za każde kliknięcie i akcję, dane są widoczne na UI i zapisywane w stanie gry.

4.6 Backlog Item 6
Tytuł zadania: Mechanika ulepszeń
Opis zadania: Implementacja logiki działania ulepszeń zakupionych w sklepie.
Priorytet: 9
Definition of Done: Ulepszenia wpływają na rozgrywkę zgodnie z opisem (np. zwiększenie punktów, automatyczne kliknięcia), a ich efekt jest widoczny i trwały po zapisie gry.

4.7 Backlog Item 7
Tytuł zadania: Interfejs graficzny aplikacji
Opis zadania: Zaprojektowanie oraz wdrożenie spójnego UI dla aplikacji.
Priorytet: 7
Definition of Done: Interfejs jest kompletny, spójny kolorystycznie, przetestowany na różnych rozdzielczościach i w pełni funkcjonalny.

4.8 Backlog Item 8
Tytuł zadania: UI ustawień
Opis zadania: Stworzenie menu ustawień aplikacji (dźwięk, grafika, motyw).
Priorytet: 6
Definition of Done: Menu ustawień działa poprawnie, zmiany zapisują się i są stosowane w grze.

4.9 Backlog Item 9
Tytuł zadania: Ustawienia → ciemny motyw
Opis zadania: Dodanie opcji przełączania aplikacji w tryb ciemny.
Priorytet: 4
Definition of Done: Ciemny motyw działa poprawnie, wszystkie elementy UI są czytelne i zmiana zapisuje się w preferencjach użytkownika.

4.10 Backlog Item 10
Tytuł zadania: System levelowania
Opis zadania: Implementacja systemu zdobywania poziomów w zależności od punktów/akcji gracza.
Priorytet: 8
Definition of Done: Gracz zdobywa poziomy zgodnie z progresją, system działa płynnie i wyświetla aktualny poziom w UI.

4.11 Backlog Item 11
Tytuł zadania: System zapisywania stanu gry
Opis zadania: Implementacja zapisu i odczytu danych gry (postęp, ustawienia, punkty, ulepszenia).
Priorytet: 10
Definition of Done: Gra zapisuje stan automatycznie i manualnie, a po ponownym uruchomieniu wszystkie dane wczytują się poprawnie.

4.12 Backlog Item 12
Tytuł zadania: Reset 
Opis zadania: Implementacja mechaniki restartu gry.
Priorytet: 5
Definition of Done: Reset działa poprawnie, gracz zaczyna od zera.

- Realizacja projektu:
5.0 Analiza wstępna:

- Wspólnymi siłami został utworzony back log produktu. Rozdzielone zostały pozycje w grupie. Utworzono ten dokument, który zawiera dokumentacje realizacji projektu.

5.1 Sprint 1:

Zakres: Przygotowanie środowiska i podstawowych ekranów.
Wykonane zadania:

- Utworzono projekt w Visual Studio 2022 (Xamarin.Forms).

- Stworzono Menu główne (Backlog Item 1).

- Dodano Animację kliknięcia (Backlog Item 3).
Efekt: Gra uruchamia się poprawnie, kliknięcie działa z prostą animacją.
Testy: Testy integracyjne - pozytywne.
Naprawione błędy: Początkowo animacja działała z opóźnieniem - optymalizowano kod asynchroniczny

5.2 Sprint 2:

Zakres: Stworzenie sklepu i systemu poziomów.
Wykonane zadania:

- UI sklepu (Backlog Item 4).

- Mechanika ulepszeń (Backlog Item 6).

- System levelowania (Backlog Item 10).
Efekt: Zakup ulepszeń działa, punkty i poziomy są poprawnie naliczane.
Naprawione błędy: Po zakupie ulepszenia licznik punktów nie aktualizował się na ekranie - dodano odświeżenie BindingContext po transakcji.
Testy: Testy funkcjonalne - pozytywne po poprawkach.

5.3 Sprint 3:

Zakres: Poprawa interfejsu graficznego i dodanie ustawień.
Wykonane zadania:

- Interfejs graficzny aplikacji (Backlog Item 7).

- Menu ustawień (Backlog Item 8).
Efekt: Ujednolicony interfejs, poprawne działanie suwaków dźwięku i zmiany motywu.
Naprawione błędy:

- Niektóre kontrolki nakładały się na siebie w widoku Grid -poprawiono układ w XAML.

- Przyciski w dolnym menu nie reagowały na dotyk -

- dodano Command w ViewModel.
Testy: Testy wizualne - pozytywne.

5.4 Sprint 4:

Zakres: Wprowadzenie trybu ciemnego i dopracowanie UI.
Wykonane zadania:

- Tryb ciemny (Backlog Item 9).

- Korekty kolorystyki i kontrastu.
Efekt: Tryb ciemny działa dynamicznie, interfejs czytelny w obu motywach.
Naprawione błędy:

- W trybie ciemnym tekst w sklepie był zbyt ciemny – zmieniono kolor Label.TextColor.

- Część ikon nie zmieniała stylu – dodano zasoby kolorystyczne w App.xaml.
Testy: Testy regresyjne – pozytywne.

5.5 Sprint 5:

Zakres: Optymalizacja grafik i testy działania na różnych urządzeniach.
Wykonane zadania:

- Dodano i zoptymalizowano grafiki (Backlog Item 2).

- Testy interfejsu i wydajności.
Efekt: Gra działa płynnie nawet na słabszych urządzeniach.
Naprawione błędy:

- Niektóre obrazy nie ładowały się w folderze Resources/drawable - poprawiono ścieżki i nazwy plików.
Testy: Pozytywne.

5.6 Sprint 6:

Zakres: Implementacja zapisu, resetu i wydanie wersji końcowej.
Wykonane zadania:

- System zapisu gry (Backlog Item 11).

- Reset gry (Backlog Item 12).
Efekt: Dane zapisują się lokalnie w Application.Properties, reset działa poprawnie.
Naprawione błędy:

- Zapis nie działał po wymuszeniu zamknięcia aplikacji - dodano SavePropertiesAsync() w metodzie OnSleep().

- Po restarcie punkty nie resetowały się całkowicie - poprawiono logikę w ResetGame() w MainPage.xaml.cs.
Testy: Testy końcowe i systemowe - pozytywne.

- Wykryte błędy

6.1 Błąd 1

Opis błędu: Po zakupie ulepszenia w sklepie Label na klik nie jest aktualizowany

Priorytet naprawy błędu: Średni

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Michał Baniak

Status: Naprawiony

Sposób naprawy: Aktualizacja BindingContext po kliknięciu

6.2 Błąd 2

Opis błędu: Tekst w sklepie był nieczytelny w trybie ciemnym

Priorytet naprawy błędu: Niski
Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Michał Bryła
Status: Naprawiony

Sposób naprawy: Dodanie zmiennej kolorystycznej – kolor tekstu zmienia się w trybie ciemnym

6.3 Błąd 3

Opis błędu: Zapis gry nie działał po zamknięciu aplikacji

Priorytet naprawy błędu: Wysoki

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Bartek Michalik

Status: Naprawiony

Sposób naprawy: Dodano Application.Current.SavePropertiesAsync()

6.4 Błąd 4

Opis błędu:  Część obrazków nie ładuje się w emulatorze

Priorytet naprawy błędu: Średni

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Michał Bryła

Status: Naprawiony

Sposób naprawy pliku: Zmieniono nazwy plików i ścieżki w Resources/drawable

6.5 Błąd 5

- Przeprowadzone Testy

7.1 Test 1

Rodzaj testu:

Wykonawca:

Opis Testu

Rezultat:

Poprawki do wprowadzenia:

Użyte programy/technologie: