CompotClickerr

- Opis Projektu:

  - Członkowie zespołu:

- Baniak Michał

- Bryła Michał
- Michalik Bartosz

  - Cel projektu:

Celem i Misją projektu CompotClickerr jest utworzenie gry mobilnej. Celem pobocznym projektu jest zdanie przedmiotu.

  - Potencjalny odbiorca projektu:

Magda Bryła.

Grupa wiekowa 8 - 16.

  - Metodyka:

Scrum

- Wymagania użytkownika: (HISTORYJKI)

- „Jako gracz chcę zdobywać punkty poprzez klikanie w ekran, aby mieć podstawową interakcję i postęp w grze.”

- „Jako gracz chcę mieć dostęp do sklepu z ulepszeniami, aby móc zwiększać swoją efektywność i szybciej zdobywać punkty.”

- „Jako gracz chcę, aby gra stawała się trudniejsza w miarę progresu, aby rozgrywka była ciekawa i stanowiła wyzwanie.”

- „Jako gracz chcę, aby mój postęp był automatycznie zapisywany, abym po powrocie do gry mógł kontynuować tam, gdzie skończyłem.”

- „Jako gracz chcę zdobywać poziomy i widzieć rankingi, aby mieć dodatkową motywację do dalszej gry i rywalizacji.”

- „Jako gracz chcę, aby interfejs był prosty i intuicyjny, abym łatwo mógł korzystać z funkcji gry bez zbędnego szukania.

- Harmonogram:

| Etap | Termin Realizacji | Opis działań (do realizacji) |
| --- | --- | --- |
| Analiza wstępna | 09.09.2025 | Przygotowanie do rozpoczęcia pracy w systemie scrum |
| Sprint 1 | 16.09 – 23.09 |  |
| Sprint 2 | 23.09 – 30.09 | - Backlog Item 4 – Michał Bryła - Backlog Item 6 – Michał Baniak - Backlog Item 10 – Bartek Michalik |
| Sprint 3 | 30.09 – 07.10 | - Backlog Item 7 – Michał Bryła - Backlog Item 14 – Michał Baniak - Backlog Item 8 – Bartek Michalik |
| Sprint 4 | 07.10 – 14.10 | - Backlog Item 13 – Michał Bryła - Backlog Item 17 – Michał Baniak - Backlog Item 18 – Bartek Michalik |
| Sprint 5 | 14.10 – 21.10 | - Backlog Item 2 – Michał Bryła - Backlog Item 15 – Michał Baniak - Backlog Item 9 – Bartek Michalik |
| Sprint 6 | 21.10 – 28.10 | - Backlog Item 16 – Michał Bryła - Backlog Item 12 – Michał Baniak - Backlog Item 3 – Bartek Michalik |
| Wydanie wersji 1.0 | 28.10 | Wydanie gry do domeny publicznej. |

- Backlog produktu:

4.1 Backlog Item 1
Tytuł zadania: Menu główne
Opis zadania: Stworzenie prostego Menu głównego łączącego poszczególne komponenty aplikacji. Wykonanie kilku testów integracyjnych potwierdzających działanie.
Priorytet: 10 +1
Definition of Done: Menu główne uruchamia się poprawnie, umożliwia dostęp do wszystkich kluczowych sekcji (gra, sklep, ustawienia) i przejścia działają bez błędów.

4.2 Backlog Item 2
Tytuł zadania: Utworzenie grafiki
Opis zadania: Stworzenie przy pomocy programu graficznego ikon oraz obrazków dla poszczególnych elementów aplikacji.
Priorytet: 5
Definition of Done: Wszystkie wymagane grafiki są dostępne w odpowiednich formatach i rozdzielczości, zaimplementowane w grze oraz poprawnie wyświetlane.

4.3 Backlog Item 3
Tytuł zadania: Animacja kliknięcia
Opis zadania: Opracowanie kodu z animacją kompotu. Przeprowadzenie testu działania.
Priorytet: 4
Definition of Done: Animacja wyświetla się przy każdym kliknięciu, działa płynnie i nie wpływa negatywnie na wydajność aplikacji.

4.4 Backlog Item 4
Tytuł zadania: UI sklepu
Opis zadania: Zaprojektowanie oraz zaimplementowanie sklepu umożliwiającego zakup ulepszeń. Integracja z systemem punktów.
Priorytet: 9
Definition of Done: Sklep działa, wyświetla listę ulepszeń, możliwy jest zakup, saldo punktów aktualizuje się poprawnie, a zmiany są zapisywane w stanie gry.

4.5 Backlog Item 5
Tytuł zadania: Mechanika zliczania punktów
Opis zadania: Opracowanie systemu naliczania punktów za kliknięcia i dodatkowe akcje.
Priorytet: 10
Definition of Done: Punkty są naliczane poprawnie za każde kliknięcie i akcję, dane są widoczne na UI i zapisywane w stanie gry.

4.6 Backlog Item 6
Tytuł zadania: Mechanika ulepszeń
Opis zadania: Implementacja logiki działania ulepszeń zakupionych w sklepie.
Priorytet: 9
Definition of Done: Ulepszenia wpływają na rozgrywkę zgodnie z opisem (np. zwiększenie punktów, automatyczne kliknięcia), a ich efekt jest widoczny i trwały po zapisie gry.

4.7 Backlog Item 7
Tytuł zadania: Interfejs graficzny aplikacji
Opis zadania: Zaprojektowanie oraz wdrożenie spójnego UI dla aplikacji.
Priorytet: 7
Definition of Done: Interfejs jest kompletny, spójny kolorystycznie, przetestowany na różnych rozdzielczościach i w pełni funkcjonalny.

4.8 Backlog Item 8
Tytuł zadania: UI ustawień
Opis zadania: Stworzenie menu ustawień aplikacji (dźwięk, grafika, motyw).
Priorytet: 6
Definition of Done: Menu ustawień działa poprawnie, zmiany zapisują się i są stosowane w grze.

4.9 Backlog Item 9
Tytuł zadania: Ustawienia → ciemny motyw
Opis zadania: Dodanie opcji przełączania aplikacji w tryb ciemny.
Priorytet: 4
Definition of Done: Ciemny motyw działa poprawnie, wszystkie elementy UI są czytelne i zmiana zapisuje się w preferencjach użytkownika.

4.10 Backlog Item 10
Tytuł zadania: System levelowania
Opis zadania: Implementacja systemu zdobywania poziomów w zależności od punktów/akcji gracza.
Priorytet: 8
Definition of Done: Gracz zdobywa poziomy zgodnie z progresją, system działa płynnie i wyświetla aktualny poziom w UI.

4.11 Backlog Item 11
Tytuł zadania: System zapisywania stanu gry
Opis zadania: Implementacja zapisu i odczytu danych gry (postęp, ustawienia, punkty, ulepszenia).
Priorytet: 10
Definition of Done: Gra zapisuje stan automatycznie i manualnie, a po ponownym uruchomieniu wszystkie dane wczytują się poprawnie.

4.12 Backlog Item 12
Tytuł zadania: Reset 
Opis zadania: Implementacja mechaniki restartu gry.
Priorytet: 5
Definition of Done: Reset działa poprawnie, gracz zaczyna od zera.

- Realizacja projektu:
5.0 Analiza wstępna:

- - Wspólnymi siłami został utworzony back log produktu. Rozdzielone zostały pozycje w grupie. Utworzono ten dokument, który zawiera dokumentacje realizacji projektu.

- 5.1 Sprint 1:

- 5.2 Sprint 2:

- 5.3 Sprint 3:

- 5.4 Sprint 4:

- 5.5 Sprint 5:

- 5.6 Sprint 6:

- Wykryte błędy

6.1 Błąd 1

Opis błędu: Po zakupie ulepszenia w sklepie Label na klik nie jest aktualizowany

Priorytet naprawy błędu: Średni

Osoba odpowiedzialna za naprawienie błędu: Michał Baniak

Status: W trakcie realizacji

- Przeprowadzone Testy

- 7.1 Test 1

Rodzaj testu:

Wykonawca:

Opis Testu

Rezultat:

Poprawki do wprowadzenia:

Użyte programy/technologie: